Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _______ 2023 г. № ______

О реализации проекта по развертыванию и публикации в сети «Интернет» официальных сайтов органов местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательных организаций Республики Дагестан на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)

В целях повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по развертыванию и публикации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов органов местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательных организаций Республики Дагестан на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

- В срок до 29 сентября 2023 года провести 
в Республике Дагестан апробацию технического решения, реализованного на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее – Единый портал), обеспечивающего возможность:

развертывания и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов органов местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательных организаций Республики Дагестан;

самостоятельного оформления органами местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательными организациями Республики Дагестан с использованием конструктора сайтов Единого портала официальных сайтов и размещения на них актуальной информации;

переноса контента с существующих Интернет-ресурсов на официальные сайты, созданные на Едином портале;

функционирования официальных сайтов органов местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательных организаций Республики Дагестан с использованием Единого портала.

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по формированию методических, организационных и технологических условий для развертывания и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов органов местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательных организаций Республики Дагестан на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Определить Министерство цифрового развития Республики Дагестан ответственным за:

исполнение Плана мероприятий;

координацию деятельности участников апробации и  оказание им методической поддержки.

- Министерству цифрового развития Республики Дагестан не позднее 29 сентября 2023 года провести оценку результатов реализации мероприятий по апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала.

- Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений и общеобразовательным организациям  Республики Дагестан принять участие в апробации технических решений, реализованных на базе Единого портала.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.

| Председатель Правительства Республики Дагестан | А. Абдулмуслимов |
| --- | --- |